BURNOUT CHECKER

번아웃 자가 측정 시스템

프로젝트 현황 및 에이전트 실행 플랜

| 작성일 | 2025년 6월 |
| --- | --- |
| 버전 | v1.0 — MVP 완료 |
| 상태 | 웹사이트 1차 완성 |

이 문서는 번아웃 자가 측정 웹사이트의 기획 배경, 현재까지 완료된 작업, 그리고 다음 단계 개발을 위한 에이전트 실행 플랜을 정리한 것입니다.

# 1. 프로젝트 개요

번아웃은 모르는 사이에 진행된다. 이 프로젝트는 주기적 자가 측정을 통해 번아웃이 무의식적으로 진행되고 있는지, 혹은 발생할 수 있는 상황인지를 미리 파악하는 웹 기반 도구를 만드는 것을 목표로 한다.

## 1.1 핵심 목표

- 번아웃을 예방하기 위한 주기적 자가 측정 도구 제공

- 이미 번아웃 상태라면, 근거 기반 회복 방법 안내

- 나만의 효과적인 방법을 기록하고 별도 파일로 저장

## 1.2 측정 근거 — MBI-GS

측정 도구 선택 근거 Maslach Burnout Inventory — General Survey (Maslach et al., 1996). 40년간 수십 개국에서 타당도 검증. WHO ICD-11의 번아웃 3차원 정의(소진·냉소·효능감 저하)와 정확히 부합.

| ⚡ 소진 Exhaustion 일로 인해 에너지가 고갈되고 만성 피로한 상태 | 🌫 냉소 Cynicism 업무에 대한 무관심, 거리감, 의욕 저하 | 🌱 효능감 Efficacy 일을 잘 해낼 수 있다는 자신감과 성취감 |
| --- | --- | --- |

MBI-GS를 선택한 이유: CBI(Copenhagen)는 직역하면 피로와 번아웃을 혼재, OLBI는 2차원 측정으로 번아웃의 세부 패턴 파악 불가, BAT는 최신 도구이나 누적 연구량이 MBI 대비 부족. MBI-GS는 직종 무관 범용 버전으로 현 프로젝트에 가장 적합하다.

## 1.3 기술 스택

- HTML5 단일 파일 (외부 서버 불필요)언어 / 형식:

- Noto Serif KR (제목) + Noto Sans KR (본문) — Google Fonts폰트:

- 바닐라 JavaScript (프레임워크 없음, 설치 불필요)스크립트:

- 브라우저 로컬 상태 (세션 내 유지) + .txt 파일 내보내기저장:

- GitHub Pages / Netlify Drop / 로컬 더블클릭 모두 가능배포 옵션:

# 2. 현재까지 완료된 작업

## 2.1 구현 완료 기능

| 구분 | 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 인트로 화면 | MBI-GS 소개, 3차원(소진·냉소·효능감) 카드, 측정 근거 배지 표시 | ✅ 완료 |
| 측정 화면 | 15개 문항, 0–4점 5점 척도, 차원별 진행 표시, 키보드 단축키 지원 | ✅ 완료 |
| 결과 화면 | 3차원 점수 게이지 (애니메이션), 상태 분류 배너 (양호 / 위험 / 번아웃) | ✅ 완료 |
| 근거 기반 회복법 | 위험·번아웃 단계에서만 표시, 6가지 방법 (RCT·메타분석 근거 명시) | ✅ 완료 |
| 나만의 방법 기록 | 입력 → 추가 → 삭제, .txt 파일 내보내기 (날짜 포함 파일명) | ✅ 완료 |
| 반응형 디자인 | Mobile 480px 이하 대응, prefers-reduced-motion 준수 | ✅ 완료 |
| 키보드 접근성 | 숫자키 0–4 선택, 방향키 이동, Enter 제출 | ✅ 완료 |

## 2.2 결과 판정 로직

번아웃 소진 ≥ 3.0 AND 냉소 ≥ 2.0 OR 소진 ≥ 3.5 (단독)

위험 단계 소진 ≥ 2.0 OR 냉소 ≥ 1.5 OR 효능감 ≤ 1.5 (번아웃 미해당 시)

양호 위 조건 모두 미해당

## 2.3 산출물

- — 단일 파일 웹사이트 (외부 의존성 없음)burnout-check.html

- — 사용자 입력 시 생성나만의_번아웃_탈출방법_YYYY-MM-DD.txt

# 3. 에이전트 실행 플랜

아래 플랜은 이 웹사이트를 완성형 서비스로 발전시키기 위한 단계별 태스크다. 각 태스크는 독립적으로 에이전트에 지시할 수 있도록 구성되었다.

## 3.1 Phase 1 — 기능 고도화 (우선순위 높음)

| # | 태스크 | 목표 | 입력 | 출력 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 | 측정 이력 저장 | LocalStorage에 날짜별 점수 저장, 최근 5회 이력 조회 | burnout-check.html | 점수 이력 UI | 동의 배너 필요 |
| A-2 | 추세 그래프 | 이력 기반 소진/냉소/효능감 라인 차트 렌더링 | 이력 데이터 (A-1) | SVG 차트 컴포넌트 | Canvas API 또는 SVG |
| A-3 | 알림 리마인더 | 2–4주 주기 재측정 알림 (Web Notifications API) | 사용자 동의 | 알림 설정 UI | HTTPS 필요 |
| A-4 | 나만의 방법 영구 저장 | LocalStorage로 방법 목록 영구 보관 (탭 닫아도 유지) | burnout-check.html | 영구 저장 기능 |  |

## 3.2 Phase 2 — 콘텐츠 심화

| # | 태스크 | 목표 | 입력 | 출력 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-1 | 차원별 맞춤 안내 | 소진 고점 / 냉소 고점 / 효능감 저점 각각 다른 회복법 표시 | 점수 데이터 | 조건부 콘텐츠 로직 |  |
| B-2 | 번아웃 위험 요인 자가 체크 | JD-R 모형 기반 업무 요구·자원 불균형 선별 문항 추가 | JD-R 모형 문항 | 위험 요인 리포트 | 2단계 측정 |
| B-3 | 회복 방법 즐겨찾기 | 근거 기반 6가지 중 나에게 맞는 방법 선택·저장 | 회복법 목록 | 즐겨찾기 UI | A-4 필요 |
| B-4 | 내보내기 PDF | 결과 전체를 PDF로 저장 (전문가 상담 시 지참용) | 결과 데이터 | .pdf 다운로드 | html2pdf.js |

## 3.3 Phase 3 — 배포 및 운영

| # | 태스크 | 목표 | 입력 | 출력 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-1 | GitHub Pages 배포 | burnout-check.html을 GitHub Pages에 배포, HTTPS 확보 | .html 파일 | 공개 URL | git 필요 |
| C-2 | PWA 전환 | Service Worker 추가, 오프라인 접근 및 홈 화면 추가 지원 | .html + SW.js | installable 앱 | manifest.json |
| C-3 | 다국어 지원 | i18n 레이어 추가 (한국어 / 영어 최소), 언어 토글 UI | 번역 JSON | 언어 전환 UI |  |
| C-4 | 접근성 감사 | WCAG 2.1 AA 기준 검토, ARIA 레이블 보완, 색 대비 수정 | .html 파일 | 접근성 보고서 | axe-core |

# 4. 에이전트 지시 프롬프트 (복사 사용)

아래 프롬프트를 에이전트에 그대로 전달하면 각 태스크를 독립적으로 실행할 수 있다. [ ] 안의 값은 실제 파일 경로나 설정으로 교체한다.

### A-1 · 측정 이력 저장

burnout-check.html에 LocalStorage 기반 측정 이력 저장 기능을 추가해줘. 요구사항: - 결과 화면에서 "이번 기록 저장" 버튼 클릭 시 날짜 + 소진/냉소/효능감 점수를 LocalStorage에 저장 - 최근 5회 이력을 결과 화면 하단에 표로 표시 (날짜, 3개 점수, 상태 라벨) - 이력이 없을 때는 표를 숨김 - 기존 디자인 토큰(--bg, --gold, --teal 등) 그대로 사용 - 코드는 기존 <script> 태그 안에 통합

### A-2 · 추세 그래프

burnout-check.html에 측정 이력 기반 추세 그래프를 추가해줘. (A-1 이력 저장 기능 구현 완료 후 진행) 요구사항: - 이력이 2회 이상일 때만 그래프 표시 - SVG로 소진(amber), 냉소(red-ish), 효능감(teal) 3개 라인 차트 렌더링 - X축: 날짜, Y축: 0–4점 - 기존 다크 테마(--bg: #0F1117) 유지 - 외부 차트 라이브러리 사용 금지, 순수 SVG로 구현

### A-4 · 나만의 방법 영구 저장

burnout-check.html의 "나만의 탈출 방법" 기능을 LocalStorage에 영구 저장되도록 업그레이드해줘. 요구사항: - 페이지 로드 시 LocalStorage에서 기존 방법 목록 불러오기 - 방법 추가/삭제 시 즉시 LocalStorage 동기화 - 기존 UI(method-item, methods-list 등 CSS 클래스) 및 디자인 변경 없음 - 내보내기 기능(.txt 다운로드)은 그대로 유지

### B-4 · PDF 내보내기

burnout-check.html의 결과 화면에 PDF 내보내기 기능을 추가해줘. 요구사항: - "PDF로 저장하기" 버튼을 export-btn 스타일로 추가 - html2pdf.js CDN (cdnjs.cloudflare.com) 사용 - PDF 내용: 측정 날짜, 상태 배너, 3개 점수, 나만의 방법 목록 - 파일명: 번아웃_측정결과_YYYY-MM-DD.pdf - 다크 배경은 PDF에서 라이트 모드(흰 배경)로 전환하여 출력

### C-1 · GitHub Pages 배포

burnout-check.html을 GitHub Pages로 배포하는 절차를 실행해줘. 요구사항: - GitHub 레포지토리 이름: burnout-checker - 브랜치: main, 파일: index.html (burnout-check.html → 이름 변경) - GitHub Pages 설정: root 폴더 기준 - 배포 완료 후 접속 URL 알려줘 - 선택: 커스텀 도메인 연결 여부는 별도 확인

# 5. 알려진 제약 및 결정 사항

## 5.1 현재 제약

- — 현재 버전은 탭을 닫으면 모든 데이터 초기화 (A-1, A-4로 해결 예정)LocalStorage 미사용

- — 멀티 프로필 지원 없음. 필요 시 Phase 3 이후 백엔드 연동 고려단일 사용자

- — 로컬 파일로 실행 시 Web Notifications API 불가 (C-1 배포 후 해결)HTTPS 없음

- — MBI-GS는 연구 도구이며 임상 진단을 대체하지 않음. 푸터에 면책 고지 포함진단 도구 아님

## 5.2 의도적 결정 (변경 금지)

- — MBI-GS 축약 버전은 위양성(false positive) 과다 발생. Maslach 재단 권고에 따라 풀 세트 유지15개 문항 고정

- — MBI-GS 표준. 7점 척도로 임의 변경 금지5점 척도 (0–4)

- — 결과 화면에서 효능감 점수는 높을수록 좋음으로 표시 (소진/냉소와 방향 다름). 수식 변경 주의효능감 역산 없음

# 6. 참고 문헌

측정 도구 및 회복 방법의 근거가 된 주요 문헌이다.

## 측정 도구

- Maslach, C., Jackson, S.E., & Leiter, M.P. (1996). MBI: Maslach Burnout Inventory Manual (3rd ed.). Consulting Psychologists Press.

- Schaufeli, W.B., Leiter, M.P., Maslach, C., & Jackson, S.E. (1996). MBI—General Survey. In C. Maslach, S.E. Jackson, & M.P. Leiter (Eds.), MBI Manual.

- WHO (2019). ICD-11: International Classification of Diseases, 11th Revision — Burnout (QD85). World Health Organization.

- Schaufeli, W.B., Desart, S., & De Witte, H. (2020). Burnout Assessment Tool (BAT)—Development, Validity, and Reliability. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(24), 9495.

## 회복 방법 근거

- Eby, L.T. et al. (2019). Interventions to reduce burnout in students: A systematic review and meta-analysis. European Journal of Psychology of Education.

- Panagioti, M. et al. (2023). Interventions to reduce burnout among clinical nurses: systematic review and meta-analysis. Scientific Reports.

- Bakker, A.B., & Demerouti, E. (2017). Job demands–resources theory: Taking stock and looking forward. Journal of Occupational Health Psychology, 22(3), 273–285.

- Sonnentag, S., & Fritz, C. (2007). The Recovery Experience Questionnaire: Development and validation of a measure for assessing recuperation and unwinding from work. Journal of Occupational Health Psychology, 12(3), 204–221.

이 문서는 번아웃 자가 측정 시스템의 내부 기획 문서입니다. 임상 진단 자료로 사용하지 마세요.